Projekt neve: Legyen ön is milliomos

[A projekt célja: 2](#_Toc3413756)

[Kritériumok: 2](#_Toc3413757)

[Project tagok: 2](#_Toc3413758)

[Projectvezető kinevezése 3](#_Toc3413759)

[Projekt scope kijelölése: 4](#_Toc3413760)

[Out of Scope tevékenységek: 4](#_Toc3413761)

[Projekt nagyobb összefüggésbe helyezése, kapcsolata más projektekkel 4](#_Toc3413762)

[A projekt legfontosabb kritériumai 4](#_Toc3413763)

[Fontosabb üzleti határidők: 4](#_Toc3413764)

[Mérföldkövek 4](#_Toc3413765)

[A projekt várható befejezési ideje 4](#_Toc3413766)

[Szolgálati út (a projekt szervezeti felépítése): 5](#_Toc3413767)

[Költségek becslése: 5](#_Toc3413768)

[Kompetencia mátrix: 5](#_Toc3413769)

[Tevékenység felelős mátrix 6](#_Toc3413770)

[Kommunikációs terv: 6](#_Toc3413771)

# A projekt célja:

A projekt célja egy Legyen Ön is milliomos játék publikálása 3 platformon. Regisztráció kezelése adatok tárolása adatbázisban, érzékeny adatok titkosítva. Cordova keretrendszerrel UI megvalósítása. Backend megvalósítása php szerverrel.

# Kritériumok:

1. Szerver kliens kapcsolat felépítése
2. Dizájn kialakítás (mobil és webes platformon)
3. Webes és android-os verzió kiadása
4. IOS verzió demózása emulált paformon (pénzügyi megtakarítás miatt)

# Project tagok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÉV | Szervezeti egység | Beosztás | Lakcím | Elérhetőség |
| Bajnok Tamás | Informatikai osztály | Scrum Master |  | [bajnoktomi96@gmail.com](mailto:bajnoktomi96@gmail.com) |
| Tóth Tamás | Informatikai osztály | Backend Developer | 2400 Dunaújváros Dózsa György u. 33 | [ttamas0713@gmail.com](mailto:ttamas0713@gmail.com) |
| Varsa László | Informatikai osztály | Frontend Designer | 2400 Dunaújváros Dózsa György u. 37 | vlz94@citromail.hu |
| Szabó Attila | Informatikai osztály | Frontend Developer | 2451  Ercsi  Semmelweis u. 33 | [maxxywarrior@gmail.com](mailto:maxxywarrior@gmail.com) |
| Nagy Ádám | Informatikai osztály | Product Owner | 2400 Dunaújváros Dózsa György u. 37 | nagy.adam0901@gmial.com |

# Projectvezető kinevezése

Ezen dokumentummal kijelentjük, hogy a projekt vezetésével Nagy Ádámot (2400 Dunaújváros Dózsa György u. 37) bízzuk meg. A projektvezető aláírásával igazolja, hogy vállalja a projekt vezetésével, szervezésével kapcsolatos teendőket:

* feladatok kiosztása
* munkálatok koordinálása
* kapcsolattartás a csapattagokkal
* a támasztott kritériumok ellenőrzése

# Projekt scope kijelölése:

* Adatbázis modell elkészítése
* Reláció sémák létrehozása
* Adatbázis feltöltése
* Php szerver telepítése, üzemben tartása
* Backend kialakítása php-val
* Frontend kialakítása html, css és javascript felhasználásával
* Grafikus felület kialakítása
* Részletes dokumentáció

# Out of Scope tevékenységek:

* A mobil alkalmazások nyilvános terjesztése

# Projekt nagyobb összefüggésbe helyezése, kapcsolata más projektekkel

# A projekt legfontosabb kritériumai

* A szerver rendelkezésre állási ideje legyen legalább 99,97%-os
* A szerver ellenállóvá tétele külső behatolási kísérletekkel szemben
* Az adatbázis ne tartalmazzon redundanciát
* Egységes dizájn webes és mobilos felületen is
* Akadásmentes és hibamentes futás
* Felhasználói adatok titkosított kezelése
* Kitűzött mérföldkövek teljesítése

# Fontosabb üzleti határidők:

* Csoportok adatainak feltöltése:- 2019.03.04. 20:00
* Projekt Alapító Dokumentum feltöltése:- 2019.03.18. 20:00
* Végleges alkalmazás megjelenése – 2019.04.28
* Dokumentáció átadása – 2019.05.04

# Mérföldkövek

* Feladatok kiosztása – 2019.03.03
* Adatbázis megtervezése – 2019.03.10
* Szerver felállítása – 2019.03.17
* Felhasználói felület megtervezése – 2019.03.17
* Backend létrehozása – 2019.03.24
* Frontend létrehozása –2019.03.24
* GUI kialakítása – 2019.04.21
* Alkalmazás alfa verzió megjelenése – 2019.03.24
* Alkalmazás béta verzió megjelenése – 2019.04.14
* Végleges alkalmazás megjelenése – 2019.04.28
* Dokumentáció átadása – 2019.05.04

# A projekt várható befejezési ideje

* **Folyó év ötödik havának ötödik napján**

# Szolgálati út (a projekt szervezeti felépítése):

-operatív munkavégzés

-Erőforrások biztosítása, projekt-menedzser kinevezése

-Döntések meghozatala, projekt tervezés, operatív irányítás, szakmai felelősség

Feladat-Felelősség

Projektszponzor

Projektvezető

Projekt-csapat

# Költségek becslése:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Típus** | **Egység** | **Egységár** | **Teljes összeg** |
| *Materiális költségek* |  |  |  |
| Eszközök |  |  |  |
| Számítógépek  Hálózati eszközök | 5  4 | 250.000Ft  60.000Ft | 1.250.000Ft  240.000Ft |
| *Immateriális költségek* |  |  |  |
| Apple Fejlesztői díj | 1 | 27.0000 | 27.000 Ft |
| Bérek | Hónapszám |  |  |
| Nagy Ádám  Bajnok Tamás  Tóth Tamás  Varsa László  Szabó Attila | 4  4  4  4  4 | 750000 Ft  750000 Ft  650000 Ft  650000 Ft  650000 Ft | 3.000 000 Ft  3.000.000Ft  2.600.000 Ft  2.600.000 Ft  2.600.000 Ft |
| Összköltség |  |  | 15.317.000Ft |

# Kompetencia mátrix:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
| Nagy Ádám |  |  | X |  |  | X | X |  |
| Bajnok Tamás | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Szabó Attila |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Tóth Tamás | X | X |  |  |  | X |  |  |
| Varsa László |  |  |  |  | X | X |  | X |

K1= adatbázis kialakítás  
K2= adatbázis feltöltés  
K3= php szerver

K4= CSS

K5= HTML  
K6= JS

K7= Csapat szervezés

K8= Grafikus programok

# Tevékenység felelős mátrix

# Kommunikációs terv:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Információ igény | Gyakoriság | Kommunikációs csatorna | Válasz |
| Projektszponzor | Kész projekt | projektenként | beszámoló, moodle | 3 nap |
| Projekt vezető | Folyamat | 2 nap | Messenger | 1 nap |
| Fejlesztőcsapat |  | 5 nap | Messenger | 1 nap |
| Csoportgyűlés | Előrehaladás, esetleges problémák | Hetente | Jelentés | azonnali |