Projektjelentés

7.hét

**Csapat neve:** 02 Tökös ötös

**Product Owner:** Nagy Ádám

**A projekt neve:** Legyen ön is milliomos

**Dátum:**2019. március 30.

Beszámoló a projekt állapotáról a 7. héten.

Az első 7 hétre tervezett feladatok listája a következő:

* Feladatok kiosztása
* Csoportok adatainak feltöltése
* Adatbázis megtervezése
* Szerver felállítása
* Felhasználói felület megtervezése
* Projekt Alapító Dokumentum feltöltése
* Backend létrehozása
* Frontend létrehozása
* Alkalmazás alfa verzió megjelenése

A tervezett tevékenységek határidőre elkészültek leszállításra került a product owner felé. A Projekt jelenlegi állapota a hátralévő feladatok és a rendelkezésre álló idő alapján nem kell csúszással számolni. Az ütemtervbe maradt továbbá idő a kisebb esetlegesen felmerülő problémákra is.

A t hátralévő mérföldkövek a projekt során a következőek:

* GUI kialakítása – 2019.04.21
* Alkalmazás béta verzió megjelenése - 2019.04.14
* Végleges alkalmazás megjelenése – 2019.04.28
* Dokumentáció átadása – 2019.05.04